ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА

18.12.2019

- Продолжить работу по оценке предложений ОСП по оптимизации маршрутов.  Провести необходимые хронометражи на маршрутах, указанных в предложениях.                    На основании анализа работы маршрутов и хронометражей внести необходимые изменения в расписание и оценить эффективность этих изменений в течение месяца                    с даты их введения.

- Организовать работу по оптимизации расписаний на маршрутах                                    СПб ГУП «Горэлектротранс» на постоянной основе.  Собрать рабочую группу                            по оптимизации и оценке эффективности работы маршрутов, включив                                                 в нее профильных специалистов, представителей ОГР, Инфраструктурных служб,                        а также линейных ОСП (парки).  Результаты анализа исполнения движения    предложения по оптимизации рассматривать не реже одного раза в месяц. Результаты работы оформлять протоколами, в целях информирования - решения направлять директорам ОСП (парки). Параллельно, в целях получения оперативных                                             и статистических данных о выполнении расписания (в т.ч. об интервалах), провести оптимизацию работы группы анализа ОСП «Служба движения»

- В целях определения возможности пересмотра ограничения скорости движения трамвая/троллейбуса по территории конечной станции Службой движения будет проведено комиссионное (с привлечением специалистов отдела Главного ревизора, Службы пути и Энергохозяйства) обследование конечных станций. По результатам объездов будут актуализированы технико-распорядительные акты конечных станций и приняты решения о возможности или невозможности изменения скоростных режимов при условии обеспечения безопасности движения.

- Рассмотреть комиссионно с участием ГКУ «ДОДД», ГИБДД и Комитета                       по транспорту предложения по изменению режима работы светофорных объектов.               По решениям комиссий составить программу регулирования светофоров, согласовав       её с причастными ведомствами и установить   контроль за исполнением.

- Продолжить работу по опытной эксплуатации системы приоритетного проезда на транспортных средствах 60 трамвайного маршрута. Провести работы                                          по  моделированию приоритетного проезда на протяжении всего  60 маршрута                                 с разработкой типовых системных мероприятий в отношении режимов работы светофоров, организации пешеходных переходов, определения зон работы оборудования переключения контроллеров светофоров с определением оптимальной архитектуры и режима взаимодействия оборудования трамваев и системы автоматического регулирования светофорных объектов, принадлежащих ГКУ «ДОДД».

- В рамках проектного офиса «Реструктуризация диспетчерского регулирования» подготовить техническое задание на разработку программного обеспечения «Диспетчеризация», необходимого для осуществления автоматизированного оперативного контроля исполнения движения.

- По результатам исследования организации проведения процессов подготовки подвижного состава на линию в технически исправном состоянии (проводилось                      в рамках комплексных проверок весной и осенью, целевая ночная проверка реализации процесса проведена в ноябре 2019):

  - Провести модернизацию измерительного оборудования, предназначенного для диагностики подвижного состава.

  - Определить оптимальную численность ремонтного и контрольного персонала для каждого подразделения в отдельности, с учетом инфраструктуры парка                и выпуска.

- В целях актуализации должностной инструкции водителя трамвая/троллейбуса Санкт-Петербурга в рамках действующего                                                          в СПб ГУП «Горэлектротранс» положения о проведении Дня качества организовать                    и провести работу на «круглых столах». Согласно регламенту «круглые столы» работают на выездных совещаниях в структурных подразделениях. Рабочие группы формируются из профильных руководителей и специалистов трамвайных                                       и троллейбусных парков и обсуждают и согласуют предложения, направленные                          на рассмотрение. Свои предложения могут направлять и сами водители.

- Пересмотреть установленный в СПб ГУП «Горэлектротранс» порядок направления водителей трамвая/троллейбуса на повышение квалификации (разряда) с целью исключения избыточных условий.